## Slide 1: ESG Veri Yönetimi Projesi

## Slide 2
Amaç
Doğuş Otomotiv'in sürdürülebilirlik raporlama sürecini; kişiye bağımlı, manuel veri toplama yöntemlerinden arındırarak kurumsal, tekrarlanabilir ve denetlenebilir bir yapıya kavuşturmak.
Raporlama sürecinde;
Veri doğruluğunu artırmak
Operasyonel riskleri azaltmak
Raporlamaya hazırlık sürecini kısaltmak

## Slide 3
Kapsam
Üç temel eksende çalışmalar yürütülmektedir:
Veri Aktarımları
Excel, farklı veri tabanları ve web gibi çoklu kaynaklardan elde edilen verilerin entegre bir yapıda konsolide edilmesi; dış kaynak entegrasyonu gerektiren durumlarda gerekli geliştirme planlamalarının yapılması.
Platform Geliştirme Halihazırda kişilere bağımlı olarak manuel şekilde toplanan ve ağırlıklı olarak sözlü içeriklerden oluşan verilerin, merkezi bir platform üzerinden standart ve izlenebilir bir şekilde toplanmasının sağlanması.
Raporlama Toplanan verilerin, sürdürülebilirlik raporlama standartlarına uygun formatta, doğru ve zamanında raporlanabilmesi için gerekli altyapının oluşturulması.

## Slide 4: Akış
Olabilecek veri kaynakları;
Veri Tabanları
Dış Kaynak entegrasyonları
Excel
Web
Veri
Giriş
Platformu
Veri Girişi
DWH
Datalake
Sürdürülebilirlik
Soru Seti
Raporu

## Slide 5
KPI Kırılımı
6 ay süren ESG Projesi kapsamında 186 KPI için çalışmalar tamamlanmıştır.
MVP kapsamında ise 32 KPI için çalışmalar yapılmıştır

## Slide 6: Proje Planı
Ay
Hafta
Faz
Alt-Faz
1. Ay
2. Ay
3. Ay - 6. Ay
Şubat
Mart
MVP Çalışması
Dizayn ve Mimari
Sonraki Faz Analizleri
İdari İşler / İş Sağlığı ve Güvenliği İnsan Kaynakları
Markalar
Çevre Yönetimi
Bayi Geliştirme
Öncelikli
Departmanlar
Veri Analizi
ETL Geliştirme
Canlıya Alım
Raporlama
Platform Geliştirme

## Slide 7
Proje İlerleme Durumu (Toplam 186 KPI)

## Slide 8
Platform Geliştirme
KPI Tanımları
Dönem Tanımları
Personel Tanımları
KPI Atama
Sonuç Takibi
Yetkilendirme
Doküman Yükleme
Excele Aktarma

## Slide 9: Teşekkürler